UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Proyecto FluxSQL - Generador de Diagramas de Base de Datos

Curso: Base de Datos II

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Zapana Murillo, Kiara Holly (2023077087)

Vargas Espinoza, Jefferson Alfonso (2023076820)

Tacna - Peru

2026

# Sistema FluxSQL - Database Diagram Generator

Informe de Proyecto

Version 1.1

| Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | KHZM / JAVE |  |  | Abril 2026 | Version original |
| 1.1 | KHZM / JAVE |  |  | Junio 2026 | Actualizacion final Web/Desktop, despliegue y metricas |

# 1. Resumen Ejecutivo

FluxSQL es una herramienta para generar diagramas de base de datos a partir de esquemas SQL, modelos JSON y conexiones reales.

El producto se organiza en dos entregables: FluxSQL Web, aplicacion Next.js colaborativa con autenticacion, dashboard, editor visual, historial, enlaces publicos y exportacion; y FluxSQL Desktop, aplicacion local basada en Tauri y backend FastAPI para inspeccionar bases de datos sin exponer credenciales a internet.

El sistema aplica el pipeline Entrada -> SchemaModel -> Diagrama -> Exportacion, desacoplando las fuentes de entrada de la capa visual.

# 2. Objetivos Logrados

| Objetivo | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Editor visual de diagramas | Logrado | Canvas React Flow, nodos, relaciones y toolbar |
| Entrada por SQL DDL y JSON Schema | Logrado | Parsers PostgreSQL, MySQL, SQL Server y SchemaModel |
| Guardado de proyectos Web | Logrado | Acciones backend, Drizzle ORM, migraciones y dashboard |
| Autenticacion y perfiles | Logrado | Login, registro, perfil y sesiones Supabase |
| Historial de versiones | Logrado | Snapshots, restauracion y detalle de versiones |
| Colaboracion y enlaces publicos | Logrado | Invitaciones, acceso de lectura y vista publica |
| Exportacion de diagramas | Logrado | PNG, SVG y Mermaid |
| Variante Desktop | Logrado | Tauri, FastAPI, sidecar local, conectores y empaquetado Windows |
| Documentacion academica | Logrado | FD01, FD02, FD03, FD04 y FD05 |

# 3. Alcance Entregado

## 3.1 Web App

Rama main con version web limpia.

frontend-app como aplicacion Next.js.

Editor visual, dashboard, historial, exportacion y enlaces publicos.

backend-app conservado como soporte academico y de arquitectura.

## 3.2 Desktop App

Rama desktop con Tauri y frontend Next.js exportado estaticamente.

backend-python como sidecar FastAPI local.

Conectores PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB, Neo4j y Cassandra.

Analisis de consultas, generacion de datos e instalador Windows NSIS.

# 4. Manual de Despliegue y Ejecucion

## 4.1 Web

cd frontend-app

pnpm install

pnpm dev

pnpm build

## 4.2 Desktop

git switch desktop

cd frontend-app

pnpm install

pnpm desktop:dev

pnpm desktop:build

# 5. Metricas y Validacion

| Metrica | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Carga inicial Web | Menor a 3 s en local | Cumplido en desarrollo local |
| Parseo DDL | Menor a 1 s para esquemas pequenos/medianos | Cumplido para scripts de prueba |
| Persistencia de proyectos | Guardar y recuperar sin perdida | Cumplido |
| Exportacion | Generar archivo descargable | Cumplido para PNG/SVG/Mermaid |
| Vista publica | Acceso por enlace sin exponer editor privado | Cumplido |
| Desktop final | Instalador sin Node.js/pnpm/Python | Cumplido en rama desktop |
| Historial Git | Preservar evidencia de commits | Cumplido en repo oficial |

# 6. Riesgos Tratados

| Riesgo | Mitigacion |
| --- | --- |
| Bloqueo de despliegue en Vercel | Consolidacion del historial en el repositorio oficial |
| Mezcla de monorepo antiguo con estructura nueva | Separacion Web/Desktop y arbol limpio en main |
| Perdida de evidencia de commits | Merge de historiales fluxsql y fluxsql-web |
| Exposicion de credenciales Desktop | Backend local ejecutado como sidecar |
| Complejidad de motores BD | Conectores y modelo SchemaModel comun |

# 7. Repositorio y Ramas

Repositorio oficial: https://github.com/UPT-FAING-EPIS/proyecto-si783-2026-i-u1-generador-de-diagramas-de-base

| Rama | Descripcion |
| --- | --- |
| main | Version web limpia, documentacion academica y evidencias principales |
| desktop | Variante de escritorio con Tauri + FastAPI |
| redesign-ui | Evolucion visual y redisenio de interfaz |

# 8. Conclusiones

El proyecto cumple con el objetivo principal de generar diagramas de base de datos a partir de esquemas y conexiones, proporcionando una experiencia web colaborativa y una variante desktop para ejecucion local.

La consolidacion del historial Git en el repositorio oficial conserva la evidencia academica de trabajo, incluyendo los commits del repositorio historico, la version web limpia y las ramas de evolucion desktop/UI.

Como mejora futura se propone fortalecer pruebas automatizadas de parsers, agregar mas conectores NoSQL, mejorar observabilidad de despliegue y completar instaladores para macOS y Linux.